DISCIPLINARE PROCEDURA APERTA

OGGETTO dell’APPALTO.

Progettazione esecutiva e costruzione di un impianto di ascensore inclinato tra Via Cantore e Corso Onofrio Scassi, a Genova Sampierdarena.

Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.694.023,87 comprensivo di Euro 37.893,37 per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed Euro 92.506,03 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo lavori a corpo Euro 3.563.624,47. Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A. .

Codice Gara 4554305

CODICE C.I.G  46178588F7.

CODICE C.U.P. B31E10001400009

INFORMAZIONI tecniche – PRENOTAZIONE visita dei luoghi – RITIRO lista delle lavorazioni e forniture.

Responsabile del procedimento:

- Ing. Carlo Merlino, in servizio presso la Direzione Mobilità – Settore Regolazione - via di Francia 1 -  16149 Genova - matitone, 11° piano, tel. 0105577827, fax 0105577852, e-mail cmerlino@comune.genova.it,

Referenti tecnici: in servizio presso la predetta Direzione:

- Dott. Giacomo Tagliavini  - tel. 0105573574 gtagliavini@comune.genova.it

- Arch. Mauro Bertocchi  - tel. 0105577848 mbertocchi@comune.genova.it

Direttore Lavori: Ing. Carlo Panna, in servizio presso Direzione Nuove e Grandi Opere – Settore Opere Infrastrutturali – Tel. 010/5576310 fax 010/5573588 e-mail cpanna@comune.genova.it

VISITA LUOGHI OBBLIGATORIA ai fini dell’AMMISSIONE.

Sopralluogo obbligatorio in presenza di Tecnico della Civica Amministrazione in quanto trattasi di luogo chiuso da cancello e pertanto inaccessibile.

Il sopralluogo è condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla gara. L’Impresa, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per l’ammissione alla gara, mediante il legale rappresentante o direttore tecnico, o altro personale dipendente dell’impresa munito di delega sottoscritta dal legale Rappresentante dovrà prendere visione dei luoghi dove i lavori devono eseguirsi previo accordo telefonico ai numeri sopraindicati con i Referenti Tecnici e confermando la presenza via fax 0105577852.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e/o consorzi, costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dalla capogruppo.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e/o consorzi, non ancora costituiti prima dalla presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, sulla base di delega scritta di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e/o consorzio.

RITIRO LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE.

La lista delle lavorazioni e forniture, debitamente vidimata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010, è ritirabile presso Direzione Mobilità – Settore Pianificazione e Trasporto Pubblico di Superficie in sede propria tel. 0105577811 Fax 0105577852 via di Francia 1 - 16149 Genova - matitone, 11° piano stanza 2.

RITIRO ELABORATI PROGETTUALI.

Gli elaborati progettuali, il computo metrico, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza, il capitolato speciale d'appalto con relativo schema di contratto, il cronoprogramma lavori sono visionabili presso Direzione MOBILITA’ – Settore Pianificazione e Trasporto di Superficie in sede propria in via di Francia 1 - 16149 Genova matitone, 11° piano, stanza 5, contattando i soprannominati referenti tecnici.

Il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e il cronoprogramma lavori possono essere scaricati dal sito del comune di Genova nella sezione di pubblicazione del bando di gara.

Gli stessi documenti potranno essere acquisiti su supporto informatico da parte dei concorrenti previo pagamento dei diritti, contattando:

Euroged S.r.l., Via Albenga, 59 - 10098 Rivoli (TO) tel. 011/9575060 - fax 011/0432421, indirizzo posta elettronica: info@documentidigara.it

AMMISSIBILITA’ VARIANTI PROGETTUALI in sede di offerta.

- Ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono ammesse varianti migliorative in sede di offerta.

- Le varianti proposte potranno essere di carattere strutturale costruttivo / impiantistico / estetico e dovranno essere tali da non alterare l’impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell’opera. Le varianti proposte sono soggette alle seguenti limitazioni:

- non sono ammesse varianti che comportino la necessità di riconvocazione della Conferenza dei Servizi. Eventuali varianti impiantistiche, riguardanti l’adeguamento di reti di sottoservizi tecnologici, dovranno essere corredate dall’approvazione degli Enti Gestori.

METODO DI AGGIUDICAZIONE.

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi e la relativa ponderazione, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006:

1 – Proposte tecnico progettuali migliorative - punti 51 (cinquantuno). Le proposte migliorative faranno riferimento a quanto indicato negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara che prescrive i requisiti minimi da rispettare. La ditta offerente dovrà pertanto sviluppare quanto sopra con riferimento alle singole voci riportate di seguito da "1.a)" a "1.h)".

1.a) Miglioramento della funzionalità dell’opera attraverso la realizzazione dell’ascensore ausiliario punti 9 (nove) per quanto riguarda le soluzioni proposte articolate tra:

- Prestazioni trasportistiche punti 5 (cinque)

- Soluzioni meccaniche punti 4 (quattro)

1.b) Miglioramento e/o sostituzione Cabina elettrica di trasformazione punti 6 (sei) in termini di funzionalità generali, facilità di installazione/manutenzione ed accessibilità tecnici manutentori;

1.c) Pannelli informativi utenza punti 4 (quattro) in termini di efficienza, funzionalità, efficacia di copertura aree interessate collegati con la centrale di Informazione all’utenza situata presso il gestore del Trasporto Pubblico Locale;

1.d) Valenza estetica ascensore, tunnel e fermate punti 5 (cinque) articolati tra:

- Cabina ascensore punti 2 (due)

- Rivestimento e finiture della galleria dell’impianto e delle stazioni delle fermate punti 3 (tre)

1.e) Risparmio energetico punti 5 (cinque) articolati tra:

- Impianto Illuminazione percorso impianto e stazioni punti 2 (due)

- Impianto Illuminazione cabina punti 1 (uno)

- Recupero in linea punti 2 (due);

1.f) Accessori proposti e comfort all’utenza punti 3 (tre);

1.g) Misure proposte per la riduzione dei costi di gestione punti 15 (quindici) articolati tra:

- Piano di Manutenzione con sostituzione componenti e attrezzatura inclusi punti 4 (quattro)

- Piano di Pulizie	 punti 3 (tre)

- Tempistica intervento nel periodo di garanzia di legge ed eventualmente offerto in estensione 	punti 2 (due)

- Fornitura pezzi di ricambio (composizione e numero di set completi) oltre a quanto eventualmente previsto nel Piano di Manutenzione	 punti 3 (tre)

- Tempo (mesi) di fornitura dei pezzi di ricambio di cui al punto precedente inclusi oltre a quanto eventualmente previsto nel Piano di Manutenzione - punti 	3 (tre)

1.h) Estensione di garanzia oltre i termini di legge punti 4 (quattro)

- Mesi ulteriori di garanzia oltre i termini di legge punti 4 (quattro)

2 – Qualità ed ecosostenibilità dei materiali - punti 8 (otto). La ditta offerente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali previsti a progetto, per ciascuna delle singole voci riportate di seguito da "2.a" a "2.d", dovrà indicare eventuale impiego di materiale o di avvalersi di speciali trattamenti, atti a ridurre ogni forma di inquinamento ambientale, tossico, chimico, favorendo anche le modalità di recupero e di riciclo dei materiali impiegati considerando:

2.a) Strutture e vie di corsa punti 2 (due);

2.b) Finiture architettoniche punti 3 (tre);

2.c) Impianto ascensore punti 1 (uno);

2.d) Impianto elettrico videosorveglianza e telecontrollo punti 2 (due);

3 – Organizzazione del cantiere - punti 6 (sei)  La ditta offerente, sulla base della documentazione progettuale, nonché dalla visita dei luoghi, con riferimento alle singole voci riportate di seguito da "3.a" a "3.c", fornirà ogni miglior proposta idonea avendo particolare riguardo alle misure di protezione da porsi in opera per le proprietà private (appartamenti e terreni) in prossimità del cantiere, nonché del suo inserimento nel contesto cittadino considerando:

3.a) L’impatto sulla viabilità punti 2 (due)

3.b) Riduzione impatto su aree pubbliche soprattutto nell’adiacente Villa Scassi punti 2 (due))

3.c) Protezione da fumi, polveri, rumori e vibrazioni punti 2 (due);

4 – Tempo di esecuzione – punti 5 (cinque) La ditta offerente, sulla base della documentazione progettuale, nonché dalla visita dei luoghi, dovrà indicare il numero di giorni entro i quali presenterà il progetto esecutivo e il numero di giorni in cui terminerà le lavorazioni così suddivisi:

4.a) riduzione percentuale offerta con riferimento al tempo (max 60 gg) per la presentazione del Progetto Esecutivo dell’opera dopo la firma del contratto punti 2 (due)

4.b) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori entro i quali l’opera verrà terminata 	(max 360 gg) punti 3 (tre)

Si precisa che è INAMMISSIBILE un’offerta di tempo superiore, sia per la progettazione che per la realizzazione, a quanto riportato nella documentazione progettuale posta a base di gara, a pena di esclusione.

Si precisa inoltre che le offerte che prevedano un termine di esecuzione inferiore a 300 giorni relativamente all’esecuzione dell’opera e a 20 giorni relativamente alla presentazione del progetto esecutivo, ai fini del calcolo del punteggio, verranno comunque parametrate a giorni naturali successivi e continui pari a 300 gg per l’esecuzione dell’opera e 20 gg per la presentazione del progetto esecutivo.

In caso di offerta inferiore al termine suddetto il concorrente sarà comunque tenuto a conformarsi alle prescrizioni previste dal progetto posto a base di gara con riferimento ai termini di 300 giorni per l’esecuzione dell’opera e 20 giorni per la progettazione esecutiva.

5 – Prezzo – punti 30 (trenta).

L’offerta economica dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo previsto nel bando di gara, dovrà essere incondizionata, e corredata a pena di esclusione dalla lista delle lavorazioni e forniture. L’offerta sarà determinata mediante ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ossia Euro 3.694.023,87 determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilando in ogni parte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119 del D.P.R. 207/2010 la lista delle lavorazioni e forniture, indicando i singoli prezzi unitari e il prezzo complessivo richiesto per l'esecuzione dei lavori, nonché la percentuale di ribasso che detto prezzo rappresenta rispetto a quello posto a base di gara. Detta percentuale dovrà essere indicata in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale quest'ultima indicazione. Ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 119 del D.P.R. 207/2010 “Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte”. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo le correzioni debbono essere espressamente confermate e sottoscritte da tutte le Imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale l’indicazione riportata in lettere ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010.

L’offerta è vincolante per 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, fatta salva motivata richiesta di differimento.

Nella sopracitata lista sarà prevista una voce relativa all’importo delle spese di progettazione esecutiva poste a base di gara (ossia Euro 37.893,37), che sarà oggetto di specifica offerta.

- MODALITA' di redazione dell’offerta tecnica.

L’offerta relativa alla “Proposte tecnico progettuali migliorative”

dovrà essere sviluppata in una relazione tecnica numerata progressivamente in ogni pagina, corredata dal relativo indice delle parti di cui si compone, indicativamente di 30 facciate, carattere 12 interlinea 1,15 formato A4, e siglata in ogni pagina, oltre eventuali elaborati grafici allegati e integrativi. A supporto l’offerente potrà indicare le opportune referenze tecniche e gli esempi realizzativi delle soluzioni proposte: questi elementi, unitamente alla chiarezza e concisione espositiva, saranno tenuti in debita considerazione ai fini della valutazione.

La relazione e gli allegati dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I., da  tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.

L’offerta relativa alla: “Qualità ed ecosostenibilità dei materiali”

dovrà essere sviluppata in una relazione tecnica numerata progressivamente in ogni pagina, corredata dal relativo indice delle parti di cui si compone, indicativamente di 15 facciate, carattere 12 interlinea 1,15 formato A4, e siglata in ogni pagina, oltre eventuali elaborati grafici allegati ed integrativi.

La relazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I., da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.

L’offerta relativa alla: “Organizzazione del cantiere”

dovrà essere sviluppata in una relazione tecnica numerata progressivamente in ogni pagina, corredata dal relativo indice delle parti di cui si compone, indicativamente di 15 facciate, carattere 12 interlinea 1,15 formato A4, e siglata in ogni pagina, oltre eventuali elaborati grafici allegati ed integrativi.

La relazione e gli allegati dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I., da  tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.

- MODALITA' di redazione dell’offerta tempo.

Termine di esecuzione:

| Il tempo massimo indicato nei documenti progettuali è di complessivi giorni | 420 |
| --- | --- |
| Il tempo massimo per la redazione della progettazione esecutiva decorrenti dalla data di emissione dell’ordinativo di inizio da parte del R.U.P. o dalla data di firma del contratto, è pari a giorni | 60 |
| Il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori è, dalla data di consegna degli stessi, di complessivi giorni | 360 |

Si precisa che i giorni si intendono naturali successivi e continui dalle date o eventi sopra riportati.

L’offerta relativa alla tempistica di redazione della progettazione esecutiva dovrà essere espressa obbligatoriamente in termini di riduzione percentuale, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I., da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.

L’offerta relativa alla tempistica di esecuzione dei lavori dovrà essere espressa obbligatoriamente in giorni naturali successivi e continui, corredata, a pena di esclusione, dal cronoprogramma dei lavori aggiornato con la tempistica dei lavori offerta. Tali documenti dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I., da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, secondo l’allegato G al D.P.R. 207/2010.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa e ai relativi sub-punteggi ossia quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente capoverso, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale operazione è ripetuta sulla sommatoria degli elementi di valutazione tecnica.

Per tali elementi le proposte allineate al progetto avranno coefficiente pari a zero mentre le altre proposte saranno valutate proporzionalmente sulla base dell’incidenza della migliore tra queste proposte.

- Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa di cui al punto 4a) (riduzione percentuale offerta con riferimento al tempo per la presentazione del progetto esecutivo) attraverso la seguente formula:

Ti/Tmedio

Dove:

Ti è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo rispetto al tempo massimo stabilito dal bando (60 gg);

Tmedio è la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 1.

Il punteggio viene ottenuto moltiplicando il coefficiente di cui alla formula precedente per il punteggio massimo previsto per il punto 4a).

- Per quanto riguarda gli altri elementi di valutazione di natura quantitativa, ossia quelli di cui ai numeri 4b) – 5 (tempo di esecuzione dei lavori e prezzo offerto) attraverso il metodo dell’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno per l’offerta più conveniente e pari a zero per i valori coincidenti con quelli posti a base di gara utilizzando le seguenti formule:

Coefficiente 4b) – tempo di esecuzione dei lavori

C4b= (gg base di gara-gg offerti concorrente esimo)/(gg base di gara-gg migliore offerta)

Il punteggio viene ottenuto moltiplicando il coefficiente C4b di cui alla formula precedente per il punteggio massimo previsto per il punto 4b)

Coefficiente 5) prezzo offerto

PC5= 30 X (Pb-Oi)/(Pb-Omax) dove

| Legenda |  |
| --- | --- |
| Omax = Offerta migliore |  |
| Oi = Offerta iesima in valutazione |  |
| PC5 = Punteggio iesimo |  |
| Pb = prezzo a base di gara |  |

ANOMALIA:

Si procederà, ai sensi del comma 2 dell’art.86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla valutazione di congruità delle offerte, qualora i punti attribuiti sia al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta.

Ai sensi dell’articolo 87 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la Commissione di Gara richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo. S’in d’ora a tal fine la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

All’eventuale esclusione si provvederà ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo all’esito di ulteriore verifica in contraddittorio con l’impresa interessata. Conclusa la valutazione di anomalia la Commissione di Gara né darà esito in seduta pubblica appositamente convocata.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di applicare l’articolo 86 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. .

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali sarà dichiarata miglior offerta quella che avrà ottenuto il miglior punteggio nella sommatoria degli elementi diversi dal prezzo. In caso di ulteriore parità sarà dichiarata miglior offerta quella che avrà ottenuto il miglior punteggio nella sommatoria degli elementi diversi dal prezzo e dal tempo. Qualora la situazione di parità dovesse perdurare si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di Genova e i Concorrenti ai sensi degli artt. 77 comma 1 e 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire a mezzo fax o posta elettronica certificata, qualora il concorrente abbia espressamente autorizzato l’invio delle comunicazioni attraverso detto mezzo altrimenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata.

Sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Si precisa che le richieste di chiarimenti o le visite dei luoghi dovranno pervenire o essere effettuate in tempo utile e comunque almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 71 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

IL DIRIGENTE R.U.P.

Ing. Carlo Merlino