PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) Relazione sintetica;

B) Programma di valorizzazione;

C) Piano diGestione

D) Cronoprogramma;

A)	Relazione sintetica - (max 20 cartelle, formato A4) – riepilogativa della proposta rispetto ai seguenti punti:

- descrizione generale;

- obiettivi della proposta, con indicazione delle attività che verranno insediate;

- motivazione delle scelte effettuate;

- elementi di coerenza con l’iniziativa di valorizzazione sia per gli aspetti progettuali che gestionali e di conformità degli interventi previsti con gli strumenti di tutela e di pianificazione urbana e territoriale vigenti.

B)	Programma di valorizzazione – (max 20 cartelle, formato A4) – corredato dagli elaborati grafici di seguito indicati - contenente:

1) principi della proposta e criteri che hanno indirizzato le scelte progettuali per la riqualificazione dell’immobile;

2) Progetto tecnico: elaborati progettuali, redatti almeno a livello di studio di fattibilità nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente, indicanti gli Interventi che l’offerente intende realizzare con, tra l’altro, la descrizione dei lavori di recupero / manutenzione straordinaria e/o ordinaria dell’Immobile necessari per adibirlo agli usi previsti, con evidenza degli elementi progettuali particolarmente qualificanti o innovativi che verranno posti in essere dal punto di vista tecnologico (risparmio energetico etc.), del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente. Gli interventi proposti dovranno tenere conto delle caratteristiche architettoniche dell’immobile. Gli interventi proposti dovranno essere conformi ai principi di compatibilità, reversibilità, minimo intervento e sostenibilità ai fini della tutela e salvaguardia dell’unitarietà dell’immobile e dei suoi elementi costitutivi, dei caratteri tipologici e architettonici (strutturali e decorativi) e delle caratteristiche prestazionali dell’edificio, anche in vista del loro adeguamento funzionale, distributivo e impiantistico, secondo la normativa vigente.

Il Progetto tecnico dovrà prevedere obbligatoriamente, a pena di esclusione della proposta stessa, quale contenuto minimo degli interventi edilizi complessivi di riqualificazione dell’immobile, l’esecuzione delle seguenti opere (Interventi obbligatori):

- risanamento parti murarie ammalorate;

- rifacimento pavimentazione;

- rifacimento scale di accesso

- rifacimento impiantistica;

- rifacimento e adeguamento servizi igienici;

- sostituzione corpi illuminanti;

- verifica ed eventuale adeguamento rampa per il superamento delle barriere architettoniche;

- manutenzione straordinaria all’estradosso delle coperture previa verifica della soprastante pavimentazione e impermeabilizzazione del lucernaio, con esecuzione degli interventi di manutenzione atti ad eliminare eventuali infiltrazioni;

- manutenzione delle vetrate perimetrali;

- realizzazione di apposito percorso confinato da attivarsi negli orari di chiusura del Mercato per impedire l’accesso alle rimanenti porzioni del piano terra del Mercato Orientale e analoghe realizzazioni di chiusure degli altri varchi di collegamento al piano terreno.

In una successiva fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva, la proposta dovrà essere sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia  e di tutela e le scelte in merito agli interventi dovranno essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico illustrativi.

3) dovranno essere esplicitati quali siano gli obiettivi progettuali prefigurati e come il concorrente abbia inteso raggiungerli attraverso la successiva elaborazione progettuale;

4) dovrà essere predisposta apposita stima di massima che espliciti i costi relativi a tutte la macro categorie dell’ intervento edilizio proposto. Nella stima di massima dovrà figurare obbligatoriamente la quantificazione dei costi relativi opere di manutenzione straordinaria/ recupero, restauro e ristrutturazione qualficati dall’Avviso di gara come “Interventi obbligatori” e più sopra elencati.

I costi dovranno essere comprensivi di manodopera, materiali, opere provvisionali, trasporti e quant’altro necessario a realizzare l’intervento compiutamente e a perfetta regola d’arte. I costi complementari quali imprevisti, imposte, etc. dovranno essere esplicitati in voci separate. Inoltre dovrà essere inserita una voce specifica per la previsione dei costi tecnici (rilievo, progettazione, indagini e sondaggi, direzione lavori, etc.)

In particolare il calcolo dei costi è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, facendo riferimento a valori dedotti dall’ultimo Prezzario regionale Opere Edili e Impiantistiche Unioncamere Liguria.

Nella proposta progettuale dovranno essere presenti inoltre i seguenti contenuti:

1)	inquadramento territoriale e socio-economico del bene oggetto di intervento:

a.	analisi della conformità dell’intervento proposto con gli strumenti di governo del territorio:

b.	analisi dell’impatto socio-economico;

2)	verifica di sostenibilità della proposta progettuale con riferimento ai vincoli storico-artistici e paesaggistico-ambientali.

A corredo della proposta progettuale dovrà essere prodotta inoltre la seguente documentazione:

Stato di fatto

a)	planimetria generale in scala 1:200 (max 1 tavola, max formato A1) con la visione di insieme del complesso immobiliare, incluse tutte le aree scoperte e gli accessi pedonali e carrai;

b)	tavola delle modalità di intervento (max 1 tavola, max formato A1);

Ipotesi progettuale

a)	planimetria generale in scala 1:200 (max 1 tavola, max formato A1) con la visione di insieme del complesso immobiliare, inclusi tutte le aree ad esso esterne e gli accessi e con il dettaglio delle funzioni previste. Potranno essere aggiunti schemi esplicativi di particolari aspetti qualificanti la proposta progettuale;

b)	piante di tutti i piani – compreso il piano coperture – in scala 1:200 (max formato A1) – con layout funzionali relativi a spazi interni ed esterni;

Tutti i documenti costituenti la Proposta progettuale dovranno essere forniti i n° 1 copia su supporto cartaceo e n° 1 copia su supporto digitale.  In caso di discordanza tra la documentazione fornita su supporto digitale e quella su supporto cartaceo farà fede esclusivamente quest’ultima.

C)	Piano di Gestione:

Il Piano di gestione delle attività economiche (max 10 cartelle formato A4) che l’offerente intende porre in essere, coerentemente con: gli usi consentiti (con particolare riguardo agli usi previsti dall’Avviso di gara che di seguito si riportano: la vendita e/o somministrazione di prodotti di filiera corta e di alta gamma,  con prevalenza del settore alimentare (DOP, IGT, DOC), l’artigianato sempre del settore alimentare ed eventuali campagne di educazione alimentare), con i vincoli e le prescrizioni previsti a tutela dell’immobile.

Il Piano di Gestione dovrà espressamente contenere e illustrare:

1) Attvità di uso e gestione

•	indicazione specifica delle attività di uso e gestione previste e relativa connessione tra le stesse, della compatibilità delle stesse con gli usi consentiti per l’immobile, dei profili economici, tecnici e organizzativi della gestione (compresa l’indicazione del personale impiegato) e degli standard qualitativi assicurati;

•	indicazione specifica delle attività di uso e gestione che saranno svolte da ciascun componente del costituendo RTI (se del caso);

•	indicazione di eventuale affidamento a terzi di aspetti specialistici con indicazione delle modalità e dei limiti di tale affidamento;

2) Grado di integrazione con le attività e i flussi nei restanti spazi del mercato posti al piano terreno

•	illustrazione della complementarietà dell’attività economica proposta con il mercato posto al piano inferiore e descrizione delle misure organizzative o delle modifiche strutturali che verranno poste in essere per conciliare l’accesso dei clienti  e gli orari di funzionamento;

3) Manutenzione e conservazione

•	programma delle attività manutentive ordinarie e straordinarie degli spazi interni ed esterni all’immobile che verranno effettuate per tutta la durata della gestione;

4) Fruibilità pubblica della struttura

•	indicazione del tipo di apertura al pubblico (tempi e modalità) prevista per garantire la fruizione collettiva del bene: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sociali che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

5) Contributo allo sviluppo locale sostenibile e attività di networking

Indicazione delle modalità attraverso cui la proposta contribuirà a innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare, dal punto di vista socio-economico, l’intero spazio del Mercato Orientale e l’ambito urbano di riferimento, anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati, al fine di valorizzare logiche di sistema e di rete tra le diverse iniziative di promozione della città e di recupero e valorizzazione immobiliare.

A tal fine, potranno essere coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni pubblici  e privati di valore storico-artistico.

L’obiettivo sarà quello di sviluppare logiche di sistema e di rete tra le diverse iniziative di promozione della città e di recupero e valorizzazione immobiliare, anche attraverso la creazione di reti tra le attività proposte e altre iniziative a carattere ricettivo – culturale - commerciale, la condivisione di attività tra i soggetti operanti sul territorio e il sostegno delle relazioni tra le imprese locali.

6) Prodotti di filiera corta e di alta gamma

Indicazione delle modalità tramite cui, nell’insediamento di nuove attività di somministrazione verranno valorizzate l’agricoltura di piccola scala e i trasformatori artigiani, con particolare riguardo ad attività che fanno parte della filiera alimentare “corta” e vogliono difendere l’agricoltura, la pesca e l’allevamento sostenibili, per promuovere una nuova gastronomia, fondata sulla tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente e il rispetto delle culture e delle tradizioni locali.

7) Laboratori e degustazioni, musica e cibi di strada

Indicazione di eventi con carenza periodica con finalità educativa e promozionale che costituiscano motivo di attrattiva anche turistica per il mercato.

D)	Cronoprogramma con le indicazioni della tempistica di esecuzione

In particolare dovrà essere riportata l’indicazione chiara e incondizionata della durata dei lavori, comprese eventuali indagini, sondaggi e rilievi, oltre che la fase di progettazione definitiva e/o esecutiva, a far data dal conseguimento delle autorizzazioni e fino all’avvio delle attività di gestione.