# CONDIZIONI PARTICOLARI

# SCHEMA  D’INCARICO

PONTE MORANDI MISURE URGENTI   A SEGUITO DEL TRAGICO EVENTO DEL CROLLO DEL 14.08.2018

Affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,progettazione  esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, assistenza al collaudo, relativi alla realizzazione di portali per limitatori altezza agli accessi della Sopraelevata Aldo Moro

(CUP: B37H18007340001 – CIG: ZD525927E6)

*	*	*

# ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica,progettazione  esecutiva, direzione lavori,coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, assistenza al collaudo, , relativi alla realizzazione di portali per limitatori altezza agli accessi della Sopraelevata Aldo Moro di seguito brevemente descritti:

- Ingresso rotatoria Via Milano — Via di Francia: Modifica e riverifica strutturale del portale esistente realizzato da Autostrade S.p.a.

- Ingresso Via Cantore: Realizzazione nuova portale con doppia colonna e fondazioni in C.A.

- Ingresso da Autostrada: Rimozione palo a doppio braccio esistente e realizzazione nuovo palo a doppio braccio con (imitatore d'altezza sull'ingresso della sopraelevata — Verifica possibilità di riutilizzo fondazione esistente.

- Ingresso Elicoidale: Realizzazione nuovo portale a singolo palo e singolo braccio, realizzazione nuova fondazione in C.A. — Verificare eventuale possibilità di staffaggio a pilastro esistente.

- Ingresso Foce: Realizzazione nuova portale con doppia colonna e fondazioni in C.A.

- Ingresso Casacce- D’Annunzio Realizzazione nuovo portale a singolo palo e singolo braccio

# ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico- economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni ancora vigenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. Gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a   quelli  stabiliti  dalle menzionate norme.

L’incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell’art17 D.P.R. 207/2010:

a) relazione illustrativa;

b) relazione geologica;

c) planimetria generale e elaborati grafici;

d) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

e) calcolo sommario della spesa;

f) quadro economico di progetto;

Per la progettazione esecutiva per le parti edili, strutturali e impiantistiche, comprensiva delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 è richiesta l’elaborazione dei seguenti documenti  ai sensi   dell’art. 24 D.P.R. 207/2010:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

c) elaborati grafici;

d) calcoli esecutivi;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) capitolato speciale di appalto;

m) schema di contratto.

Nello svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con il  funzionario referente della struttura organizzativa   competente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo   scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli  problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il progetto - che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante - dovrà essere prodotto alla Stazione Appaltante nei tempi indicati nel presente atto  in  almeno  n.  3  esemplari  cartacei  +  1  riproducibile  su  supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto    il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta;

L’incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni  necessari ai fini dell’approvazione  del progetto e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e  quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati;

# ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

Segnatamente, l’attività di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dal  decreto sulla direzione dei lavori – dm 49/2018.”Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore  dell’esecuzione”

Il direttore dei lavori deve :

- relazionarsi al coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori e al responsabile del procedimento (RUP), che svolge una funzione di coordinamento tra le due figure.

- inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente anche prima della sottoscrizione del contratto.

- in fase di esecuzione, deve verificare la corrispondenza dei materiali utilizzati a quelli indicati nel progetto e nel capitolato d’appalto. Per questo ha l’obbligo di disporre delle prove ulteriori e di rifiutare i materiali risultati non idonei.

- verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore, verifica sulle eventuali variazioni e varianti contrattuali, contestazioni e riserve, sospensione dei lavori, gestione dei sinistri.

- inviare al RUP il certificato di ultimazione dei lavori, redigere il verbale di constatazione sullo stato dei lavori, collaborare al collaudo, accertare la rispondenza di documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche ai requisiti richiesti dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

- attività di controllo amministrativo contabile,ai sensi degli artt.13-14- del DM n. 49/2018

# ART. 4 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

  - Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza  in  fase  di  progettazione,  il  quale  assumerà  per  effetto  del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;

  - il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e  previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla  realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo sia  su  supporto   informatico  compatibile  con  i  sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

# ART. 5 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può disporre liberamente.

# ART. 6 – DURATA

L’incaricato, in considerazione dell’urgenza , è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i termini perentori di seguito indicati:

- il progetto di fattibilità tecnico economica  completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

- il progetto esecutivo, compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati completi in ogni parte dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui si autorizzi l’avvio della relativa fase progettuale.

Quanto all’incarico di direzione lavori si riterrà concluso con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

# ART. 7 – COLLABORAZIONI

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore

# ART. 8 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.lgs. 50/2016 tenendo conto di quanto stabilito dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del  20 agosto 2018 n° 539: articolo 3 comma 3 che elenca tutti gli articoli del Codice che possono  essere derogati Tutti i testi normativi citati si intendono comprensivi delle modifiche e degli aggiornamenti intervenuti e, pertanto nel testo vigente.

Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell’incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9.

La Stazione Appaltante è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell’incaricato, essendo responsabile nei loro confronti l’incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante stessa.

# ART. 9 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 sulla base dei costi stimati dell’opera (250.000,00), a seguito di trattativa diretta, ammonta ad Euro  30.267,33 (diconsi euro trentamiladuecentosessantasette/33).

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto.

La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico ed economica ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni aggiuntive, resta fisso ed invariabile a prescindere dall’importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

# ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tenuto conto della procedura di emergenza e della conseguente urgenza di realizzare i lavori in oggetto , ai sensi dell’art 163 c.7 del Codice l’Amministrazione non potrà procedere al pagamento anche parziale in assenza delle verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione  richiesti , la Stazione Appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti autorita'.

Il pagamento pari al 20% dell’importo da corrispondere   relativo all’attività di progettazione di fattibilità tecnico ed economica avverrà ad intervenuta approvazione del progetto.

Il pagamento pari al 50%    dell’importo da corrispondere   relativo all’attività di progettazione  esecutiva avverrà  ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori oggettivati.

Il restante del corrispettivo relativo alle attività di direzione lavori , assistenza al collaudo verrà effettuato, a seguito dell’approvazione  del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente art. 8, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l’incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti della Stazione Appaltante.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 e ss.mm.ii., presso “Agenzia delle Entrate - Riscossione”.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016,le fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte,una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

La fattura emessa a saldo della prestazione dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

# ART. 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 103 della legge e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’incaricato ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice ed a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da ……………… sub n…….. in data …………… per l’importo di €…………… pari al 10% dell’importo del presente incarico conservata in atti.

A tal fine il ……………………… ha prodotto la Polizza di assicurazione professionale  n.………., conservata in atti, Massimale Unico …….

# ART. 12 PENALI

Ritardata consegna della progettazione

o € 250,00 (duecentocinquanta/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo;

inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte  in contratto:

da un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato.

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto.

Qualora ciò si verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

# ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista   dovrà emettere fatture elettroniche nel formato PA, tramite il Sistema di Interscambio, ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, arti-colo 1 commi da 209 a 214 come modificata dal D.L. n. 66/2014, articolo 25; a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Comune di Genova - Direzione Mobilità e Trasporti, Via di Francia 1, Genova, C.F. 00856930102.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario o postale presso …………. via ………..  cod. IBAN ………….. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente disciplinare devono essere registrati, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, su conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi, ed effettuati tramite strumento bancario, postale o, altro, purché idoneo a garantire piena tracciabilità delle operazioni. Il Professionista si impegna, ai sensi dell’art 3 comma 7 della Legge 136/2010, a comunicare entro sette giorni eventuali modifiche degli estremi indicati, obbligandosi alla tracciabilità dei flussi.

La/e persona/e titolare/i delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono:

- ………nato a …………. il ……… c.f. ………………..;

- ………nato a …………. il ……… c.f. ………………..;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 il  CIG è il seguente: ZD525927E6

# ART. 14 – RISOLUZIONE CONTRATTO

Nel caso di inadempimento, da parte del Professionista, degli obblighi previsti dal presente disciplinare o degli atti richiamati, la risoluzione, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal disciplinare alla Direzione Appaltante.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, previsti, è applicata una penale pari al 2 per mille del corrispettivo professionale.

Costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente disciplinare attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane o degli altri strumenti idonei a consentire piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010. Nell’ipotesi suddetta il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, comunicata con PEC, di avvalersi della clausola risolutiva.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi, in argomento, procede all’immediata risoluzione del relativo contratto , informandone la Direzione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione, per grave adempimento, l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della penale superi il dieci per cento dell’importo contrattuale.

# ART. 15 – RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In  tale  caso  l’incaricato  ha  diritto  ad  ottenere  il  corrispettivo  per  l’attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

# ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ

Per l’incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al riguardo l’incaricato dichiara di non avere in  corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, i progettisti od il collaudatore statico in corso d’opera.

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

# ART. 17 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova

# ART. 18 – SPESE

Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

# ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 Regolamento U.E. 2016/679 .

In allegato l’Informativa Privacy